I. Planowanie.
1. Zdecydować się ostatecznie czy „agenty”, czy też „agenci”.
2. Szczegółowe wytyczne/ograniczenia układanie planu (jak najdokładniejsze w porównaniu z istniejącym systemem, opisane wszystkie różnice i powody ich wystąpienia).
3. Zaprojektowanie bazy danych (na podstawie powyższego punktu). Ważne jest, aby ten punkt był zrealizowany jak najdokładniej, uwzględniając optymalizację bazy i sposób wczytywania danych do systemu. Późniejsze zmiany (po założeniu bazy, wprowadzeniu danych i gotowych klasach wczytujących) mogą okazać się bardzo czasochłonne.
4. Określenie funkcji oceny, branej pod uwagę podczas negocjacji o miejsce w planie.
5. Strategie negocjacji (związane z powyższym punktem).
6. Ustalenie funkcjonalności w zakresie modyfikacji powstałego planu i algorytmów, które to zrealizują.
7. Ustalenie sposobu komunikacji serwera (JADE) z klientem (zwykła Java). Problem rozwiązałem teoretycznie (znalazłem rozwiązanie w literaturze). W zwykłej aplikacji Java'owej można napisać specjalną klasę, komunikującą się z JADE'em. Jedyne co muszę zrobić to projekt, implementacja i testy działającej klasy.
8. Dokładne ustalenie typów agentów i sposobu ich działania oraz komunikacji.
9. Zaprojektowanie aplikacji serwera:
  1. Klasy agentów:
    1. Agent „Master”, będący wątkiem głównym, nadzorujący system. Wystąpił już w moim projekcie (w nowej wersji jego rola ulegnie zmianie), do tej pory jego zadaniem było:
      1. utworzenie obiektu komunikującego się z bazą danych;
      2. powołanie do życia wszystkich potrzebnych w systemie agentów;
      3. kontrola pracy agentów (kto skończył pracę; kto ją wznowił; gdy wszyscy skończyli pracę, Master zabijał wszystkie agenty i pokazuje wizualizację za pomocą klasy typu Frame);
      4. zamknięcie systemu;
    2. Agent obsługujący zapytania agentów do bazy danych. Kolejkuje je, wykonuje i odsyła odpowiedzi.
    3. Agent obsługujący zapytania aplikacji klienta. Działanie jak powyżej.
    4. Agenci bezpośrednio układający/modyfikujący plan:
      1. grup;
      2. wykładowców;
      3. sal;
      4. studentów (podejrzewam, że tworzenie agenta dla każdego studenta może za bardzo obciążyć i spowolnić system, więc prawdopodobnie zrobię agentów negocjatorów, którzy będą mieli listy studentów z ich własnościami – listy obiektów specjalnych klas);
      5. ewentualne zaplanowanie dodatkowych agentów tego typu;
    5. Agent monitorujący i zarządzający zmianami w planie (czyli np. awarie sprzętu, remonty sal, dodawanie nowych przedmiotów do planu, etc), zmiany będą wprowadzane poprzez aplikację klienta i zapisywane w bazie danych;
  2. Inne klasy:
    1. Klasy zachowań wszystkich agentów;
    2. Klasa obsługująca bazę danych, z której będzie korzystał agent obsługujący zapytania innych agentów do bazy danych;
    3. Ewentualne zaplanowanie dodatkowych, potrzebnych klas;
10. Zaprojektowanie aplikacji klienta:
  1. Określenie funkcjonalności.
  2. Na podstawie powyższego zaplanowanie okien.
  3. Na podstawie powyższych punktów sporządzenie dokładnego diagramu klas.

II. Implementacja.
1. Baza danych (BD), utworzenie skryptów i ich wykonanie (ta część zapewne odbędzie się równolegle z planowaniem).
2. Utworzenie skryptów, które zimportują do BD dane, które mam od Pana Planisty, oraz uzupełnią pozostałe (potrzebne do działania systemu).
3. Implementacja niezbędnych do działania klas aplikacji serwera (AS). Znaczna część nada się z dotychczasowego projektu.
4. Modernizacja klasy, obsługującej BD (istnieje w starym systemie).
5. Implementacja niezbędnych do działania klas aplikacji klienta (AK).
6. Implementacja klasy, obsługującej zapytania od AK.
7. Implementacja (w AK) klasy, komunikującej się z AS.
8. Testy powyższych punktów.
9. Implementacja (w AK) klas (okien), wprowadzających dane do systemu (czyli zapis do BD).
10. Implementacja (w AS), w klasie obsługującej zapytania od klienta, metod wprowadzających dane do BD.
11. Test punktów 9. i 10.
12. Implementacja (w AS) agentów układających plan.
13. Testowanie pkt.12.
14. Implementacja (w AS) agenta monitorującego i zarządzającego zmianami w planie.
15. Implementacja (w AK) klasy (okna) do wprowadzania zmian w planie.
16. Test pkt. 14. i 15 (komunikacja i mechanizm monitorujący, nie reagujący żadnymi akcjami).
17. Rozszerzenie klas agentów układających plan o metody go modyfikujące.
18. Test 14., 15. i 17.
19. Test działania wszystkiego.

III. Układanie konkretnych scenariuszy, testy i porównania. Ogólnie to co wszyscy naukowcy lubią najbardziej, cyferki i porównania. Nie chcę jeszcze myśleć o tym zbyt szczegółowo, przynajmniej dopóki nie ukończę w pełni punktu I., gdyż do tego czasu wiele się może zmienić.